ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Základní informace – identifikace zadavatele a zakázky

| Identifikace zadavatele | Instituce | Společenství vlastníků jednotek v budově čp. 3147-3151, Rodopská ul. ( dále „SVJ“) |
| --- | --- | --- |
|  | IČ | 285 15 561 |
|  | Adresa | Rodopská 3150, 143 00 Praha 4–Modřany |
| Kontaktní osoba zakázky | Jméno | Karel Malý (člen výboru SVJ) |
|  | Adresa pro doručení nabídky | Rodopská 3150, 143 00 Praha 4–Modřany |
|  | Telefon | 602 225 292 |
|  | E-mail | rodopska@email.cz |
| Identifikace zakázky | Předmět zakázky | Dodávka a instalace diodových světel do společných prostor bytového domu |

# Charakteristika zakázky

## Předmět zakázky

Dodávka a instalace diodových světel do společných prostor bytového domu.

## Předmět zakázky obsahuje: Dodávku a instalaci diodových světel s čidlem typ WHLX84-BI do společných prostor bytového domu s využitím stávajícího elektrického rozvodu a odstraněním stávajících světel, přebytečné kabeláže a vypínačů dle následující tabulky. Nabídka bude zpracována na počty světel dle tabulky, případné rozdíly budou řešeny při uzavírání smlouvy.

| světla s čidlem typ WHLX84-BI | kusy |
| --- | --- |
| sklepy | 30 |
| chodby | 105 |
| schodiště | 45 |
| u strojovny výtahu | 5 |
| celkem | 185 |

## Zvláštní požadavky na průběh zakázky

Nejsou

- nejsou

# Obchodní podmínky

Dodavatel zašle obchodní podmínky, které se zakládají na požadavcích této zadávací dokumentace a jsou v souladu s platnými právními předpisy ČR. Lze rovněž poslat návrh smlouvy.

## Identifikační údaje

Identifikační údaje dodavatele

## Předmět zakázky, úloha dodavatele, harmonogram.

Předmět zakázky se zakládá na relevantních bodech čl. 2 této dokumentace.

Dodavatel uvede lhůty pro poskytování dodávky, montáže a případných služeb

## Cena zakázky

Z nabídky musí být mj. jasné následující informace o ceně:

- celková cena za dodávku

- celková cena za demontáž a montáž

- cena dalších nabízených služeb

Zadavatel uvede informaci o DPH rozepsat ceny: bez DPH, DPH, včetně DPH

Ceny uvedené v nabídce jsou maximální a bude se na nich zakládat smluvní cena.

Dodavatel uvede informaci o fakturaci a splatnosti faktur.

## Ručení

Dodavatel přebírá zodpovědnost za případné škody, které vznikly jeho zaviněním.

# Harmonogram výběrového řízení a zahájení zakázky

| 4.1 Harmonogram | Vyhlášení výběrového řízení | 4 .4. 2013 |
| --- | --- | --- |
|  | Předložení nabídek | 17. 4. 2013 |
|  | Předpokládaný termín vyhodnocení nabídek | Nejpozději do 14 pracovních dnů od data předložení nabídek |
|  | Předpokládaný termín oznámení výsledků dodavatelům | Nejpozději do 14 pracovních dnů od vyhodnocení nabídek |
|  | Předpokládaný podpis smlouvy | Do 14 dnů po oznámení výsledků uchazečům a vítěznému dodavateli |
|  | Dokončení | Nejpozději do 30. 6. 2013 |

# Požadavky na předložení nabídek a postup při výběru dodavatele

## Základní a kvalifikační předpoklady dodavatele

- Dodavatel předloží oprávnění k podnikání v oblasti předmětu zakázky (výpis z obchodního rejstříku či obdobný doklad), případně certifikát na provádění těchto prací

- Dodavatel předloží čestné prohlášení, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů.

- Čestné prohlášení o pojištění odpovědnosti za předmětné činnosti (název pojišťovny a výše plnění)

- Informace o kontaktní/zodpovědné osobě dodavatele (jméno, pozice, kontaktní údaje)

- Dodavatel musí mít předchozí zkušenosti v dané oblasti. Tyto zkušenosti dodavatel doloží referencemi ke třem zakázkám, v posledních 2 letech. Každá reference k jednotlivé zakázce bude obsahovat následující údaje:

  - Název a rozsah zakázky v technických jednotkách

  - Datum dokončení zakázky

  - Kontaktní osoba, na které lze ověřit reference

Dodavatel, který nesplní základní a kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu může být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

## Požadavky na zpracování a doručení nabídky

Nabídka bude obsahovat:

- Prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatele dle článku 5.1

- Obchodní podmínky příp. návrh smlouvy podepsané osobou oprávněnou jednat za společnost dodavatele.  Obchodní podmínky příp. návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám i obsahu nabídky dodavatele. V obchodních podmínkách příp. návrhu smlouvy musí být mimo jiné jednoznačně uvedena celková cena zakázky

Nabídka musí být z hlediska požadovaného obsahu úplná. Nabídka (resp. relevantní dokumenty základních a kvalifikačních předpokladů, obchodní podmínky) musí být podepsána osobou oprávněnou k podpisu za společnost dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Nabídka bude předložena v Kč a v českém jazyce.

Nabídka bude doručena na adresu kontaktní osoby (viz čl. 1.).  Na obálce je vhodné uvést:

- název zakázky

- nápis „NEOTVÍRAT“

Nabídka musí být doručena ve lhůtě pro předkládání nabídek. Lhůta pro předkládání nabídek začíná   4 .4. 2013 a končí dne 17. 4. 2013 včetně. Rozhodující je datum doručení (nikoliv odeslání). Osobní doručení nabídky či doručení kurýrem je možné pouze po předchozí dohodě.

## Výběrová kritéria, pravidla hodnocení nabídek při výběru dodavatele

O dodavateli bude rozhodnuto na základě porovnání a zhodnocení předložených nabídek, které splnily základní a kvalifikační předpoklady. Při hodnocení budou použita následující výběrová kritéria:

- 45 % celková cena dodávku a montáž dle bodu 2

- 40 % délka záruční doby a rozsah záruky

- 15 % kvalita referencí

Při hodnocení kvality referencí bude sestaven žebříček, kdy bude každé nabídce přiřazeno pořadové číslo na tomto žebříčku dle kvality referencí. Nejvýhodnější nabídka = první místo v žebříčku. Umístění v žebříčku bude použito jako hodnota pro výpočet bodů tohoto kritéria.

Počet bodů kritéria = (hodnota nejvhodnější nabídky / hodnota nabídky) *100 * váha kritéria. Vítězná nabídka je ta, která obdrží nejvíce bodů v součtu jednotlivých kritérií.

## Ostatní ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit nabídky výběrového řízení, včetně dosažených hodnot výběrových kritérií a právo výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.

Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se musí při zpracování své nabídky vždy řídit požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci a také ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Prohlídka bytového domu a dotazy - po dohodě

# Footnotes

Osoba, která podává nabídku (uchazeč, účastník) a v případě vítězství ve výběrovém řízení bude realizovat zakázku.